新产品开发商业计划书

The New Product Develops the Business Proposal

Document No.  HT1.502

Version：1.0

Effective date： 2003－08－01

| 拟制 made by： Amy |  | 会 审 reviewer |  | 批准Approved by： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tom/研究所 |  |  |
|  |  | james/市场部 |  |  |
|  |  | utoubave/品质部 |  |  |
| 本版修订记录 |  |  |  |  |
| 版本号 | 修改内容概要原因 |  | 生效日期 |  |
| V1.0 | 新拟制 |  | 2003－10－01 |  |

目录

1 市场需求分析	3

2 产品品质（标准）目标	3

3 基本设计	3

4 物理学结构特性	4

5 电子学特性和电气分析	4

6 产品的经济性	4

7 适用特性和主要故障	5

8 与产品有关的国家标准	5

9 项目阶段日程	5

10 项目经费	6

11 项目组织	6

12 人力资源	7

13 协助部门的职责	7

14 销售模式/渠道	7

15 出厂检验规则	8

16 试验和检测要求	8

17 推进阶段问题的对策	8

18 项目管理处理流程	9

19 试销计划	9

20 市场可信可靠评价情况调查	9

21 量产物料需求计划	10

22 产品营销策略	10

23 专利产权计划	10

24 应获得的证书和报告	11

25 技术竞争效果	11

26 推进全国对策	11

27 组织运作品质评价表	11

28 组织运作功能评价表	12

29 最终实现目标	12

# 1 市场需求分析

# 2 产品品质（标准）目标

# 3 基本设计

# 4 物理学结构特性

# 5 电子学特性和电气分析

# 6 产品的经济性

# 7 适用特性和主要故障

# 8 与产品有关的国家标准

# 9 项目阶段日程

| 阶段/过程 | 日期计划安排 | 工作目标 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目概念 | 2008年1-2月 | 基本确定项目输入 |  |
| - 项目定义 | 2008-03-01 | 完整描述设计概要/方案 |  |
| - 初次样机 | 2008-03-18 | 可验证的样机 |  |
| - 最终样机 | 2008-04-01 | 可确认、试产的样机 |  |
| - 试产 | 最终样机测试后一周 | 配置文件、资源、工艺，新产品发布 |  |
| - 转量产 | 2008-04-18 | 项目文档验收，可以销售 |  |
| - 生产工艺支持 | 量产6个月 | 解决量产可能出现的问题 |  |

计划误差允许±7天，具体进度安排以目组的计划书为准。

# 10 项目经费

# 11 项目组织

| 小组 | 工作内容 | 结果要求 |
| --- | --- | --- |
| 软件组 |  |  |
| 电气组 |  |  |
| 物料认证组 |  |  |
| 市场组 |  |  |
| 结构组 |  |  |
| 集成组 |  |  |

# 12 人力资源

# 13 协助部门的职责

| 部门 | 协助内容 | 事项要求 |
| --- | --- | --- |
| 测试中心 |  |  |
| 中试车间 |  |  |
| 技术研究部 |  |  |
| 产品数据中心 |  |  |
| 设备装备部 |  |  |

# 14 销售模式/渠道

| 模式/渠道 | 特点描述 | 可行/不可行简述 |
| --- | --- | --- |
| 直销 | 在自设的专卖点销售 |  |
| 分销 | 办事处与电子市场卖家的渠道 |  |
| 总经销 | 大片区总经销发展、管理多级批发点 |  |
| 地区代理： | 一个县/区建立一个代理专卖 |  |
| 半成品加工销售 | 发省外合作公司再加工、销售，公司品牌 |  |
| 企业大客户集中采购 | 公司与大企业的业务关系 |  |
| 投标销售 | 参加政府、专网的投标 |  |
| 受委托OEM生产销售 | 贴客户品牌，由其负责销售、服务 |  |
| 国际销售 | 海外的如上模式的销售 |  |

# 15 出厂检验规则

成品抽样水平：

常规检验项目：

外协厂检验要求：

本公司检验要求：

市场安装调试项目：

# 16 试验和检测要求

□检验要求等同采用YD/T 731-2000

□检验要求等同采用企业标准的Q/HT008-2006

当前策划如下：

|  | 项目 | 判定标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |

# 17 推进阶段问题的对策

|  | 可能出现的问题预测 | 处理对策/预防措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 热处理不能保证连续工作1年无故障 |  |
|  | PCB双面加工不良可能较多 |  |
|  | 信令链路长时间工作时，可能断路 |  |
|  | 稳压精度太精时，输入的适应电压范围小 |  |
|  | 客户对操作界面有偏见 |  |

# 18 项目管理处理流程

# 19 试销计划

| 地区 | 数量 | 负责人 | 计划期限 |
| --- | --- | --- | --- |

# 20 市场可信可靠评价情况调查

# 21 量产物料需求计划

|  | 时期 | 物料需求（套） |
| --- | --- | --- |
|  | 第一个月 | 1000 |
|  | 第二个月 | 4000 |
|  | 第三个月 | 6000 |
|  | 第4-9个月 | 10000 |
|  | 第10个月后 | 总结前9个月，按预测计划估计15000套/月 |

# 22 产品营销策略

竞争策略：

价格策略：

分销策略：

服务策略：

广告策略：

促销策略：

大客户策略：

产品销售成本的构成及销售价格制订的依据：

如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等）：

在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施：

在广告促销方面的策略与实施：

在产品销售价格方面的策略与实施：

在建立良好销售队伍方面的策略与实施：

产品售后服务方面的策略与实施：

其它方面的策略与实施：

对销售队伍采取什么样的激励机制：

# 23 专利产权计划

# 24 应获得的证书和报告

# 25 技术竞争效果

技术积累：

行业影响：

新的机会：

持续发展：

新的威胁：

# 26 推进全国对策

|  | 步骤 | 相关措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 局部试用 |  |
|  | 广东省经销商专项导入 |  |
|  | 总经销培训、合同 |  |
|  | 售后服务点培训 |  |
|  | 电视广告 |  |
|  | 销售督导 |  |
|  | 实施总经销商考核 |  |

# 27 组织运作品质评价表

|  | 工作品质项目 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 设计方案的完整、有效性 |  |
|  | 输出样机的良好程度 |  |
|  | 输出采购、检验、生产文件的可操作性 |  |
|  | 项目过程文档的可追溯性 |  |
|  | 应有的装备的及时性 |  |
|  | 中试解决问题有效性 |  |
|  | 项目汇报、成果发布的规范性 |  |

# 28 组织运作功能评价表

|  | 功能项目 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 进度计划、协调、监督 |  |
|  | 最终输出成果 |  |
|  | 成本控制 |  |
|  | 保密程度 |  |
|  | 内部沟通 |  |
|  | 相关协作 |  |
|  | 项目经理作用 |  |
|  | 技术优势 |  |
|  | 改进效果 |  |

# 29 最终实现目标

技术目标

质量目标

市场目标

销售目标

财务目标：

品牌目标：